ИЗВЕЩЕНИЕ

Заседания единой постоянно действующей комиссии по проведению закупок о проведении запроса котировок на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту кровли в МОУ «СОШ» с. Лунино

| 1 | Форма торгов | Запрос котировок |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование заказчика. Почтовый адрес и адрес электронной почты. Номер контактного телефона | Отдел образования администрации Турковского муниципального района Саратовской области, 412070, Саратовская область, р.п. Турки. ул. Советская, 36 Эл. Почта: roo-turkу@yandex.ru Тел. 2-26-26 |
| 3 | Источник финансирования заказа | Средства местного бюджета, субсидии местного бюджета. |
| 4 | Предмет муниципального контракта, объем, краткая характеристика | Выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту кровли МОУ «СОШ» с. Лунино из материала исполнителя: - разборка покрытий из рулонных материалов, 933 кв.м.; - разборка цементных стяжек, 782 кв.м.; - укрепление покрытий керамзитом S=5 см, 38,3 куб.м.; - устройство выравнивающих цементных стяжек S=30 мм, 782 кв.м.; - огрунтовка стяжки праймером из битума с приготовлением, 933 кв.м.; - устройство кровель плоских из наплавляемых материалов (2 сл.), 933 кв.м.; - смена водоприемных воронок, 2 шт.; - приготовление раствора вручную, 21,83 кум.м.; - демонтаж парапетных плит (к=0,8), 54 шт.; - утепление покрытия керамзитом S=6, 17,7 куб.м.; - устройство выравнивающих цементных стяжек S=30 мм, 151 кв.м.; - разборка цементных стяжек, 151 кв.м.; - приготовление раствора вручную, 6,16 куб.м.; - приготовление грунтового состава в построечных условиях, 0,76 т; - уборка мусора, 56,6 т; - монтаж парапетных плит, 54 шт.; - смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в примыкании к парапетам вентканалам в 2 слоя, 127,5 кв.м. |
| 5 | Место выполнения работ. | Саратовская область, Турковский район, с. Лунино, ул. Горная, 32. |
| 6 | Форма и сроки и порядок выполнения работ. | С момента заключения контракта и до 30 августа 2007 года. |
| 7 | Максимальная цена контракта | 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей. |
| 9 | Место и порядок подачи котировочных заявок. Дата начала и окончания подачи заявок на участие в запросе котировок. | Начало подачи заявок 2 июня 2007 г. в 8-00, окончание 14 июня 2006 г в 10-00 (время московское). На бумажном носителе: Саратовская область, р.п. Турки, ул. Советская, 36, отдел образования, кабинет юрисконсульта. В электронном виде roo-turkу@yandex.ru |
| 10 | Срок и условия оплаты. | Безналичный расчет по мере поступления финансирования соответствующей статьи расхода, предоплата в размере 30 %, остальное после фактического выполнения работ. |
| 11 | Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. | В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола оценок заявок. |
| 12 | Сведения о включенных в цену работ расходах на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. | В стоимость работ (услуг) включаются расходы, в том числе расходы на перевозку, транспортировку, налоги, сборы и другие обязательные платежи. |

Начальник отдела образования

администрации Турковского

муниципального                                                                             Пучков В.В.

района Саратовской области

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

Дата _____________________

Кому_____________________

Изучив запрос ценовых котировок от  1 июня 2007 г., мы, нижеподписавшиеся:    __________________________________________________________________

(наименование, место нахождения)

__________________________________________________________________

(банковские реквизиты участника размещения заказа)

предлагаем выполнить следующие виды работ:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | разборка покрытий из рулонных материалов | 100 кв.м. | 9,33 |  |  |
| 2 | разборка цементных стяжек | 100 кв.м. | 7,82 |  |  |
| 3 | укрепление покрытий керамзитом S=5 см | куб.м. | 38,3 |  |  |
| 4 | устройство выравнивающих цементных стяжек S=30 мм | 100 кв.м. | 7,82 |  |  |
| 5 | огрунтовка стяжки праймером из битума с приготовлением | 100 кв.м. | 9,33 |  |  |
| 6 | устройство кровель плоских из наплавляемых материалов (2сл.) | 100 кв.м. | 9,33 |  |  |
| 7 | смена водоприемных воронок | 100 шт. | 0,02 |  |  |
| 8 | приготовление раствора вручную | куб.м. | 21,83 |  |  |
| 9 | демонтаж парапетных плит (к=0,8) | 100 шт. | 0,54 |  |  |
| 10 | утепление покрытия керамзитом S=6 см | кум.м. | 17,7 |  |  |
| 11 | устройство выравнивающих цементных стяжек S=30 мм | 100 кв.м. | 1,51 |  |  |
| 12 | разборка цементных стяжек | 100 кв.м. | 1,51 |  |  |
| 13 | приготовление раствора вручную | кум.м. | 6,16 |  |  |
| 14 | приготовление грунтовочного состава в построечных условиях | т | 0,76 |  |  |
| 15 | уборка мусора | 100 т | 0,566 |  |  |
| 16 | монтаж парапетных плит | 100 шт. | 0,54 |  |  |
| 17 | смена существующих рулонных кровель на покрытия из направляемых материалов в примыкании к парапетам и вентканалам в 2 слоя | 100 кв. м. | 1,275 |  |  |

Срок и условия оплаты: безналичным расчетом, по мере поступления финансирования соответствующей статьи расхода, с предоплатой в размере 30 %, остальное после выполнения работ в полном объеме.

Срок выполнения работ   - с момента подписания контракта и до 30 августа 2007 года.

Срок подписания победителем контракта - в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения оценки заявок.

Место выполнения работ (оказания услуг): Саратовская область, Турковский район, с. Лунино, ул. Горная, 32.

Стоимость выполнения работ (оказания услуг) с учетом всех расходов составляет________________________________________ рублей.

Руководитель							___________________

п р о е к т

# Муниципальный контракт

# выполнения работ (оказания услуг) № __

р.п. Турки                                                                                               "22" июня 2007 г.

____________________________________________________________________________ в лице                                             , именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, Отдел образования администрации Турковского муниципального района Саратовской области в лице начальника Пучкова В.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» и Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Лунино, именуемое в дальнейшем "Плательщик", в лице директора Кожакиной Т.В., действующего  на  основании   Устава с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1.  Исполнитель  обязуется  выполнить работы в соответствии с приложением № 1 к муниципальному контракту № __ по капитальному ремонту кровли в МОУ «СОШ» с. Лунино из материала Исполнителя,  а  Плательщик - принять и оплатить   данные работы на сумму _____________________ рублей.

2. Требования к качеству и комплектности

2.1. Выполняемые работы по качеству должны соответствовать требованиям, установленным в п.1.1 настоящего контракта.

2.2. Исполнитель гарантирует качество   и   надежность   выполняемых работ в  течение  гарантийного  срока, установленного ГОСТ, ТУ .

3. Цена и стоимость товаров

3.1.  Цена,  указанная  пункте в 3.2.,  не  может   быть   изменена Исполнителем в одностороннем порядке и является стабильной в течение всего срока действия настоящего контракта. Не являются основанием для  изменения цены увеличение транспортных расходов, инфляционные процессы и другие обстоятельства, обусловленные объективными экономическими  причинами  или действием непреодолимой силы.

3.2.  Общая  сумма   контракта устанавливается в размере ______________________рублей.

4. Порядок расчетов

4.1. Оплата  товара осуществляется Заказчиком безналичным расчетом, предоплата в размере 30 %, остальное после выполнения работ в полном объеме.

5. Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта

5.1. Настоящий  контракт  вступает  в  силу  в  день  его  подписания сторонами  и  действует  до  30 августа 2007 г.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу  только в том случае, если они оформлены письменно и  пописаны  обеими  сторонами контракта.

5.3.  Плательщик  вправе  в  одностороннем  порядке  отказаться   от исполнения настоящего контракта в случаях:

выполнения работ ненадлежащего качества с недостатками,  которые  не могут быть устранены в приемлемый для Плательщика срок;

неоднократного нарушения Плательщиком сроков поставки товаров.

Исполнитель вправе в одностороннем порядке  отказаться  от  исполнения настоящего контракта в случае неоднократного нарушения Плательщиком  сроков оплаты работы.

5.4. Досрочное расторжение контракта возможно по соглашению сторон  и в других случаях, предусмотренных ГК РФ и другими законами.

6. Порядок разрешения споров и ответственность сторон

6.1.  В   своих   взаимоотношениях   стороны   стремятся   избегать противоречий и конфликтов, а в случае возникновения таких противоречий - разрешать  их  на  основании  взаимного  согласия. Если согласие не достигнуто, противоречия разрешаются в соответствии  с  законодательством Российской Федерации.

6.2. Споры сторон разрешаются в соответствии с законодательством  в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

6.3.  За   просрочку   выполнения работ Исполнитель уплачивает Плательщику неустойку в размере 0,003% стоимости работ, выполнение которых просрочено, за каждый  день просрочки, но не более 0,003%.

6.4.   За   выполнение работ ненадлежащего  качества,  т.е.  с  нарушением  требований   к   качеству,установленных  настоящим  контрактом,  Исполнитель   уплачивает   Плательщику неустойку  в  размере  0,003%  стоимости  тех работ,  в  составе   которых обнаружено  ненадлежащее качество.

6.5. В случае просрочки оплаты подлежащих выполнению работ Плательщик  уплачивает  Исполнителю  неустойку   в  размере 0,003%  стоимости  не  оплаченных  в  срок  работ  за  каждый  день просрочки, но не более 0,003%.

7. Адреса и банковские реквизиты сторон

Исполнитель:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Плательщик: МОУ «СОШ» с. Лунино

Саратовская область, Турковский район,

с. Лунино, ул. Горная, 32

ИНН 6435009634

КПП 643501001

р/с 40204810100000000059

БИК 046311001

Заказчик: Отдел образования администрации

Турковского муниципального района

Саратовская область, р.п. Турки,

ул. Советская, 36

ИНН 6435002276

КПП 643501001

р/с 40204810100000000059

БИК 046311001

Подписи сторон:

Исполнитель _____________________________

Плательщик ______________________________

Заказчик _________________________________

Приложение № 1 к муниципальному контракту № __ от 22.06.2007 г.

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | разборка покрытий из рулонных материалов | 100 кв.м. | 9,33 |  |  |
| 2 | разборка цементных стяжек | 100 кв.м. | 7,82 |  |  |
| 3 | укрепление покрытий керамзитом S=5 см | куб.м. | 38,3 |  |  |
| 4 | устройство выравнивающих цементных стяжек S=30 мм | 100 кв.м. | 7,82 |  |  |
| 5 | огрунтовка стяжки праймером из битума с приготовлением | 100 кв.м. | 9,33 |  |  |
| 6 | устройство кровель плоских из наплавляемых материалов (2сл.) | 100 кв.м. | 9,33 |  |  |
| 7 | смена водоприемных воронок | 100 шт. | 0,02 |  |  |
| 8 | приготовление раствора вручную | куб.м. | 21,83 |  |  |
| 9 | демонтаж парапетных плит (к=0,8) | 100 шт. | 0,54 |  |  |
| 10 | утепление покрытия керамзитом S=6 см | кум.м. | 17,7 |  |  |
| 11 | устройство выравнивающих цементных стяжек S=30 мм | 100 кв.м. | 1,51 |  |  |
| 12 | разборка цементных стяжек | 100 кв.м. | 1,51 |  |  |
| 13 | приготовление раствора вручную | кум.м. | 6,16 |  |  |
| 14 | приготовление грунтовочного состава в построечных условиях | т | 0,76 |  |  |
| 15 | уборка мусора | 100 т | 0,566 |  |  |
| 16 | монтаж парапетных плит | 100 шт. | 0,54 |  |  |
| 17 | смена существующих рулонных кровель на покрытия из направляемых материалов в примыкании к парапетам и вентканалам в 2 слоя | 100 кв. м. | 1,275 |  |  |

Исполнитель _____________________

Заказчик _________________________

Плательщик ______________________