Объявление о проведении открытого конкурса

на проведение работ по ремонту автомобильных дорог в р.п. Турки  для администрации Турковского муниципального района .

| # Форма торгов | Открытый конкурс |
| --- | --- |
| ## Наименование заказчика ### Место нахождения Почтовый адрес и адрес электронной почты Номер контактного тел. | Администрация Турковского муниципального района Саратовской области 412070, Саратовская область, р.п. Турки, ул. Советская, д. 26, Эл.почта: Turki2@yandex.ru тел – 2-12-44 |
| Источник финансирования заказа | Средства местного бюджета, в том числе субсидии местного бюджета – 500000 рублей |
| Предмет контракта объем выполняемых работ, Краткая характеристика работ | Ремонт автомобильных дорог в р.п. Турки 1)Ул. Свердлова от ул. Ленина до ДОУ (ул. Свердлова, д.16) - наименование работ - ямочный ремонт покрытия горячим асфальтом Т-В М-II толщиной 50мм (общей площадью 1040 кв.м.), протяженность участка - 320 п.м., - состояние элементов дороги – на проезжей части ямочность, колейность до 15 см. 2)Ул. Больничная от ул. Ленина до ПУ-69 (ул. Гагарина, д.32) - наименование работ - ямочный ремонт покрытия горячим асфальтом Т-В М-II толщиной 50мм (общей площадью 1590 кв.м.), протяженность участка – 1240 п.м. - состояние элементов дороги – на проезжей части ямочность глубиной до 7 см. колейность, неровность покрытия |
| Место выполнения работ Условия и срок выполнения работ | Саратовская область, р.п. Турки, Ул. Свердлова (от ул. Ленина до ДОУ (ул. Свердлова, д.16)), Ул. Больничная от ул. Ленина до ПУ-69 (ул. Гагарина, д.32)) С момента подписания муниципального контракта по 15.11.2006 г. |
| Форма оплаты работ Сроки и порядок оплаты работ | Безналичный расчет, по мере поступления финансирования на соответствующую статью расходов, предоплата в размере 30%, остальная сумма оплачивается поэтапно, на основании актов выполненных работ |
| Начальная цена контракта | 1000000 рублей (Один миллион рублей) |
| Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации; Официальный сайт, на котором расположена документация; Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации | На бумажном носителе по адресу 412070, Саратовская область, р.п. Турки ул. Советская, д.26 кабинет отдела экономики по рабочим дням с 8-00 21.09.2006г. по 23.10.2006 г. 10-00 (время московское), в электронном виде на официальном сайте www.turkyzakaz.narod.ru в вышеуказанные сроки в соответствии с действующим законодательством после официального запроса Документация предоставляется бесплатно. |
| Место и порядок подачи заявок Даты начала и окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе | На бумажном носителе по адресу - 412070, Саратовская область, р.п. Турки, ул. Советская, д. 26, кабинет отдела экономики, в электронном виде на электронный адрес – Turki2@yandex.ru с 8-00 21.09.2006 г. до 10-00 23.10.2006 г. (время московское) |
| Критерии оценки заявок | Стоимость работ |
| Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документом заявкам Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса | Вскрытие конвертов - 23.10.2006г. в 10 часов 00 минут московского времени по адресу: 412070, Саратовская область, р.п. Турки, ул. Советская, д. 26, кабинет главы администрации района. Рассмотрение и подведение итогов – 23.10.2006 года |