Объявление запроса котировок администрации Турковского муниципального района на проведение работ по капитальному ремонту  водопроводной сети в с. Перевесинка для нужд администрации Турковского муниципального  района (21.09.2007)

| 1 | - Наименование заказчика - Место нахождения - Телефон, факс -адрес Эл.почты | Администрация Турковского муниципального района 412070, Саратовская обл., р.п.Турки ул.Советская, д.26 тел. 8(243) 2-12-44, факс. 8(243) 2-27-38 Turki2@yandex.ru |
| --- | --- | --- |
| 2 | Источник финансирования заказа | Средства местного бюджета |
| 3 | Предмет контракта, краткая характеристика | Проведение работ по капитальному ремонту водопроводной сети в с. Перевесинка: разработка грунта экскаватором 0,3 тыс. куб.м; укладка трубопровода из полиэтилено-вых труб диаметром 65 - 0,160 км, врезка в существующую водопроводную сеть – 2 врезки, засыпка траншеи экскаватором 0,3 тыс. куб.м |
| 3 | Место проведения работ | Саратовская обл., р.п. Турки, с. Перевесинка |
| 4 | Сроки выполнения работ | В течении 20 календарных дней с момента заключения контракта (до 31.10.2007г включительно) |
| 5 | Сведения о включенных (не включенных) в стоимость работ каких либо расходов | В стоимость работ включены все расходы (налоги, накладные расходы и т.п.) |
| 6 | Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, в результате изучения рынка необходимых работ | 134 000 (сто тридцать четыре тыс. руб.) |
| 7 | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в т.ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Администрация Турковского муниципального района На бумажном носителе: 412070 Саратовская область, р.п.Турки ул.Советская, д. 26, кабинет отдела экономики В электронном виде: на адрес электронной почты Turki2@yandex.ru срок подачи заявок: с 8-00 (по московскому времени) 22.09.2007г. до 17-00 (по московскому времени) 30.09.2007г. |
| 8 | Срок и условия оплаты за выполненные работы | Оплата путем безналичного расчета, по мере поступления финансирования соответствую-щей статьи расхода на вышеуказанные цели, авансовой оплаты (предоплаты) в размере не менее 30% стоимости работ по выставленному счету на оплату, оплата остаточной стоимости после подписания акта выпаленных работ и предоставления счета – фактуры |
| 9 | Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта | 12.10.2007 г. |

Приложение №1

к запросу котировок на проведение работ

по капитальному ремонту водопроводной сети

в с. Перевесинка

Форма котировочной заявки

Администрация Турковского

муниципального района,

Саратовская область, р.п. Турки,

ул. Советская, д.26

Изучив направленный Вами запрос котировок на «Проведение работ по капитальному ремонту водопроводной сети с. Перевесинка для администрации Турковского муниципального района»  от 21 сентября 2007 года _____________________________________________предлагает проведение работ по капитальному ремонту водопроводной сети  в с. Перевесинка для администрации Турковского муниципального района по ценам, на условиях, отмеченных в приложении настоящей заявки, которое является неотъемлемой частью. Мы обязуемся, в случае признания нашей котировочной заявки победившей в проведении запроса котировок, осуществить проведение работ по капитальному ремонту водопроводной сети в с. Перевесинка для администрации Турковского муниципального района» с соответствии с условиями, приведенными в извещении о проведении запроса котировок, и согласны с имеющимися в нем порядком платежей.

В случае выбора нашей котировочной заявки для заключения договора, до подготовки и оформления контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании котировочной заявки выигравшей и с учетом условий, изложенных в запросе котировок, будет выполнять роль обязательности заключения муниципального контракта между нами.

Мы признаем, что направление Вами запроса котировок и предоставление нами котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Общие сведения об участнике размещения  заказа:

Наименование ___________________________________________________

Юридический адрес ______________________________________________

Почтовый адрес__________________________________________________

Место регистрации _______________________________________________

Дата регистрации ________________________________________________

Телефон ________________________________________________________

Банковские реквизиты ____________________________________________

________________________________________________________________

«__» _______________ 2007 года

Руководитель							____________________ (Ф.И.О.)

Приложение №2

к запросу котировок на проведение работ

по капитальному ремонту водопроводной сети

в с. Перевесинка

Таблица цен

| № | Наименование работ и затрат, единица измерения | количество | Стоимость, всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта экскаватором, 1000 куб.м | 0,3 |  |
| 2 | Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 65, км | 0,160 |  |
| 3 | Врезка в существующую водопроводную сеть, врезка | 2 |  |
| 4 | Засыпка траншеи экскаватором, 1000 куб.м | 0,3 |  |
|  | Всего с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |
|  | Стоимость общестроительных работ |  |  |
|  | Всего с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |
|  | Общая стоимость |  |  |

Проект муниципального контракта

№ ____

р.п.Турки								   «___» __________ 2007 г.

Администрация Турковского муниципального района, именуемая в дальнейшем Заказчик в лице Главы Администрации Турковского муниципального района Кудряшова Дмитрия Викторовича, действующего на основании Устава Турковского муниципального района с одной стороны, и _____________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик в лице  _____________________________________, действующего на основании ___________________________________с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.Предмет контракта.

1.1.Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.1.2. настоящего контракта и сдает ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить его.

1.2.Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется провести работы по капитальному ремонту водопроводной сети в с. Перевесинка,  сдать готовый объект до _________ согласно приложению 1.

1.3.Работа считается выполненной после приемки результата работы и подписания акта приема-сдачи работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2.Стоимость работы и порядок оплаты.

2.1.Стоимость работ по настоящему контракту определяется договорной ценой в соответствии с проектно-сметной документацией  составляет ______________________

Договорная цена при внесении изменений в объемы и содержание работы в период строительства по предложению Заказчика может корректироваться согласно действующего законодательства. Все изменения первоначальной договорной цены оформляются дополнительным соглашением в письменной форме.

2.2.Окончательный расчет производится по договорной цене после полного завершения капитального ремонта и приемки объекта, включая устранение выявленных дефектов, с зачетом всех ранее произведенных по нему платежей в течение 10 дней после окончания работ.

3.Обязанности сторон.

3.1.1. Заказчик обязан:

Произвести приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренным настоящим контрактом, осуществить приемку законченного капитально отремонтированного объекта.

3.1.2. Организовать технический контроль за ходом работ.

3.1.3.Подписывать с Подрядчиком акт выполненных работ.

3.2. Подрядчик обязан

3.2.1. Выполнить все работы по настоящему договору собственными силами и средствами и сдать результат Заказчику в состоянии, позволяющим нормальную эксплуатацию объекта.

3.2.2. Производить работы в полном соответствии со сметами, строительными нормами и правилами.

3.2.3. Обеспечить высокое качество работ и применяемых материалов и технологий с гарантийным сроком эксплуатации 1(один) год с момента подписания приемо-сдаточного акта о выполнении работы.

3.2.4.Устанить все недостатки и дефекты, выявленные в процессе производства, при приемке работ  в период гарантийной эксплуатации объекта за свой счет в срок указанный в акте об устранении дефектов.

4.Порядок сдачи и приемки работ.

4.1.Приемка завершенного капитально отремонтированного объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания контракта.

4.2.Приемка работ оформляется актом приемки выполненных работ и сопроводительными документами Подрядчика.

4.3.Заказчик в течении 5 дней со дня получения акта выполненных работ обязан их подписать Подрядчику или мотивировать отказ в приемки работ.

4.4.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работы сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.5.Доработки по мотивированному отказу производятся Подрядчиком за свой счет при условии, что они не выходят за пределы технического задания и содержания работы в целом.

4.6.В случае досрочного выполнения работы Подрядчиком Заказчик вправе досрочно принять и оплатить ее в соответствии с условиями договора.

4.7.Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения работы, предусмотренной контрактом.

5.Ответственность сторон.

5.1.За невыполнение или ненадлежащие выполнение обязательств по настоящему контракту Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.Срок действия контракта.

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует  до____________

| Заказчик: Администрация Турковского муниципального района 412070,Россия, Саратовская область, р.п.Турки, ул. Советская, 26 ИНН 6435001900 КПП 643501001 р.с. 40204810100000000059 в АКСБ Саратовского банка СБ РФ в Ртищевском ОСБ 3998/080 г. Ртищево БИК 046311649 к.сч. 30101810500000000649 E-mail: Turki2@yandex.ru Тел.2-14-70, 2-11-00 Глава администрации Турковского муниципального района _______________Д.В. Кудряшов «___»______________ 2007 года | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение 1

к муниципальному контракту

№ _____ от _________ 2007 г.

Смета на выполнение работ

Наименование объекта -  проведение капитального ремонта водопроводной сети в. с. Перевесинка

Наименование заказчика – администрация Турковского муниципального района

| № п/п | Шифр и № позиции норматива, наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Экс.маш. | всего | Оплата труда осн.раб. | Экс Маш. |
|  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. оплата труда мех. |
|  |  |  | Оплата труда, осн.раб. | В т.ч. оплата труда мех. |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта экскаватором, 1000 куб.м | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 65, км | 0,160 |  |  |  |  |  |
| 3 | Врезка в существующую водопроводную сеть, врезка | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Засыпка траншеи экскаватором, 1000 куб.м | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямых затрат накладные расходы |  |  |  |  |  |  |
|  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс изменения сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |

Накладные расходы _________________          сметное приб. ___________________

ВСЕГО _________________________________________

Составил _______________________

Проверил _______________________

| Заказчик: Администрация Турковского муниципального района Глава администрации Турковского муниципального района _______________Д.В. Кудряшов «___»______________ 2007 года | Подрядчик: |
| --- | --- |